附件5

搬迁顺序循环链条

第一阶段： 5月12日—5月16日

可单独启动：研究生院、基建处、校团委、校友会；

（资产管理处对接人：谢琴）

循环1：实验室管理中心（腾退综合楼556）——医管处（腾退学七楼218）——学工部；

（资产管理处对接人：仇洪芳）

循环2：党校办（腾退综合楼303）——大学科技园管理办公室；

（资产管理处对接人：谢琴）

循环3.1：深圳筹备办（腾退综合楼256）——继续教育学院（腾退综合楼454）——期刊中心（腾退综合楼113-115、117-119）——校工会（搬至综合楼117-119）（腾退后勤楼437-439、441、442、444）/教工部（搬至综合楼113-115）（腾退后勤楼425-427）——国际教育学院（腾退综合楼121）（搬至后勤楼437-439、441、442、444）/后勤处（搬至后勤楼425-427、433-435、434-436、438、440）——校工会（搬至综合楼121）；

（资产管理处对接人：王文朋）

第二阶段：5月19日—5月23日

循环3.2：国际教育学院（腾退综合楼108、407-409）——纪委办（腾退综合楼417）——继续教育处（腾退综合楼496）——国合处（搬至综合楼496）；

（资产管理处对接人：王文朋）

第三阶段： 5月26日—5月30日

循环3.3：纪委办（腾退综合楼415）——离退休处（腾退综合楼402）——科研处（腾退综合楼582）——资产管理处（搬至综合楼582）；

（资产管理处对接人：王文朋）

循环3.4：国合处（腾退综合楼436）——财务处（腾退综合楼338）——组织部（搬至综合楼338）；

（资产管理处对接人：仇洪芳）

循环3.5：国合处（腾退综合楼106）/国际教育学院（腾退综合楼104）——保卫处（腾退综合楼290）——人事处（搬至综合楼290）；

（资产管理处对接人：谢琴）

第四阶段：6月3日—6月6日

循环3.6：保卫处（腾退综合楼272）——教工部（腾退综合楼268）——资产经营公司（腾退综合楼564）——巡察办（综合楼572）——资产管理处（搬至综合楼572）

（资产管理处对接人：王文朋）